《徒步亚马逊：赛博徒步》是一款基于埃德·斯塔福德（Ed Stafford）真实徒步经历改编的轻度生存模拟游戏。玩家将在860天的旅程中，从秘鲁安第斯山脉的米斯米山出发，穿越亚马逊雨林，最终抵达巴西的大西洋海岸。

1.2 核心特色

- 独特的时间压缩：860天旅程 = 860分钟现实时间（最简模式约1小时通关）

- 决策驱动：每个4小时时段只需点击一次按钮，体现“赛博徒步”的轻交互理念

- 真实的季节循环：完整经历两轮旱季/雨季，气候和地形动态变化

- 经济硬约束：初始资金有限，必须通过狩猎、交易、谨慎雇佣向导来维持生存

1.3 目标平台

- 首发平台：Steam（Windows / macOS / Linux）

- 后续可能：移动端（取决于Steam版表现）

二、游戏设计总纲

2.1 核心机制速查

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 总游戏内天数 | 860天 |
| 最简模式现实时长 | 约60分钟 |
| 时间压缩比例 | 2分钟现实 = 24小时游戏内 |
| 每日时段 | 6个（每个4小时，现实20秒） |
| 主要操作按钮 | 行军、休息、狩猎、搭建、治疗、修理 |
| 初始资金（最简模式） | 2000美元（装备后剩余1200-1500） |
| 状态栏数量 | 6个（体力、精力、饱食、水分、健康、体温） |

2.2 四个路段划分

| 路段 | 天数 | 现实分钟 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路段一：安第斯山区 | 1-120 | 12 | 高海拔、寒冷、峡谷、卢克同行 |
| 路段二：红色区域 | 121-360 | 13 | 毒贩威胁、Cho招募、热带疾病 |
| 路段三：过渡地带 | 361-600 | 15 | 洪水、沼泽、食物匮乏、GPS损坏 |
| 路段四：巴西冲刺 | 601-860 | 20 | 意志考验、装备老化、终点冲刺 |

三、开发技术选型

3.1 推荐方案

| 项目 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 游戏引擎 | Godot 4 | 免费开源、轻量、2D支持极好、易学 |
| 编程语言 | GDScript | 语法类似Python，适合快速迭代 |
| 渲染模式 | Compatibility | 兼容性好，低配置可运行 |
| Steam SDK | godot-steam插件 | 免费，GDScript直接调用 |

3.2 备选方案

| 方案 | 适用场景 |
| --- | --- |
| Unity 2022 LTS + C# | 已有C#经验，或未来可能增加3D内容 |
| Ren'Py + Python | 纯叙事类，但不适合复杂状态系统 |

3.3 核心模块架构

text

GameManager（单例）

├── TimeController（时间推进、时段管理）

├── StateManager（状态栏、死亡判定）

├── EventPool（事件数据库）

├── EventTrigger（随机事件选择）

├── UIManager（界面刷新、按钮响应）

├── SaveSystem（存档/读档）

├── EconomySystem（金钱、交易、雇佣）

└── SteamIntegration（成就、云存档）

四、数据结构设计

4.1 存档数据结构（JSON格式）

json

{

"current_day": 1,

"current_hour": 8,

"current_season": "Dry",

"current_terrain": "Mountain",

"money": 1200,

"stamina": 100,

"energy": 90,

"food": 80,

"water": 85,

"health": 95,

"temperature": 70,

"exhaustion_stacks": 0,

"inventory": {

"compressed_biscuit": 7,

"dried_meat": 3,

"water_tablets": 28,

"anti_malaria": 27,

"machete_durability": 85,

"boots_durability": 100

},

"guide_status": {

"hired": false,

"price_paid": 0,

"service_level": null

},

"completed_achievements": []

}

4.2 事件数据结构

json

{

"id": "event_001",

"name": "高原反应",

"stage": 1,

"trigger_conditions": {

"min_day": 1,

"max_day": 120,

"terrain": "Mountain",

"min_elevation": 4000,

"probability": 0.3

},

"description": "你感到头痛欲裂，呼吸急促，卢克也脸色苍白。",

"options": [

{

"text": "服用抗高反药",

"cost": {"anti_altitude_pills": 1},

"effects": {"health": 10, "time": 0},

"success_rate": 1.0

},

{

"text": "原地休息",

"cost": {},

"effects": {"stamina": 20, "time": 2},

"success_rate": 1.0

},

{

"text": "强行下山",

"cost": {},

"effects": {"health": -5, "time": 2},

"success_rate": 0.7,

"failure_effect": {"health": -15}

}

]

}

4.3 物品价格表（普通模式，美元）

食物类

| 物品 | 价格 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 压缩饼干 | 3 | 1天份 |
| 肉干 | 5 | 1天份 |
| 木薯粉 | 2 | 2天份 |
| 7天口粮包 | 25 | 7天 |

医疗类

| 物品 | 价格 |
| --- | --- |
| 急救包 | 20 |
| 抗疟药(30片) | 25 |
| 抗蛇毒血清 | 50 |

装备类

| 物品 | 价格 |
| --- | --- |
| 砍刀 | 25 |
| 徒步靴 | 60 |
| 防水背包 | 50 |

服务类

| 服务 | 价格 |
| --- | --- |
| 向导雇佣(不砍价) | 100-200 |
| 村庄过夜 | 5-10 |
| 装备维修 | 5-15 |

五、开发路线图

5.1 阶段一：核心框架（第1-2周）

目标：可运行的基础版本，实现时间循环和状态栏

- 搭建Godot项目，设置场景树

- 实现GameManager单例，管理全局状态

- 实现TimeController：6时段循环，时间推进

- 实现StateManager：6个状态栏的显示与衰减

- 实现基础UI界面（状态条、按钮）

- 实现休息和行军功能

- 实现存档/读档（JSON）

交付物：可在窗口中看到天数变化、点击按钮推进时间、状态栏随天数衰减

5.2 阶段二：经济与雇佣系统（第3-4周）

目标：实现金钱、交易、向导雇佣

- 实现EconomySystem：金钱、物品购买/出售

- 创建村庄场景（补给界面）

- 实现向导雇佣对话框（砍价逻辑）

- 实现向导服务效果（自动补食物/水/药品）

- 实现背包系统（有限容量）

交付物：玩家可以在村庄花钱买东西、雇佣向导

5.3 阶段三：事件系统（第5-6周）

目标：实现随机事件库和触发逻辑

- 设计事件数据结构（JSON）

- 实现EventPool（加载42+事件）

- 实现EventTrigger（根据天数/地形/季节选择事件）

- 实现事件对话框（描述、选项、后果）

- 为每个事件编写后果函数（状态变化、物资变化、时间流逝）

- 实现季节切换（改变背景图、调整衰减参数）

交付物：行军过程中弹出各种事件，选择后状态发生变化

5.4 阶段四：内容填充（第7-8周）

目标：完成860天完整剧本

- 按剧本填写4个路段的事件表

- 实现地形切换（安第斯→红色区域→过渡→巴西）

- 实现季节特效（雨滴、热浪）

- 实现Cho的对话和协助逻辑

- 实现GPS损坏剧情

- 实现结局场景

交付物：可以从第1天走到第860天，完整旅程

5.5 阶段五：Steam集成与打磨（第9-10周）

目标：准备上架

- 集成godot-steam插件

- 实现成就系统（10-15个成就）

- 实现云存档

- 添加背景音乐和音效

- 制作游戏图标、截图、宣传片

- 难度平衡测试（最简/普通/硬核）

- 创建Steam商店页面

- 提交审核

交付物：可上架的Steam游戏

六、任务清单（开发用）

6.1 代码任务

| 编号 | 任务 | 预估小时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 搭建Godot项目结构 | 2 | - |
| C02 | GameManager全局脚本 | 4 | C01 |
| C03 | 时间循环（6时段） | 3 | C02 |
| C04 | 状态栏衰减逻辑 | 4 | C03 |
| C05 | UI界面（状态条+按钮） | 6 | C02 |
| C06 | 行军和休息功能 | 3 | C05 |
| C07 | 存档系统（JSON） | 4 | C02 |
| C08 | 经济系统（金钱） | 4 | C02 |
| C09 | 村庄/交易界面 | 6 | C08 |
| C10 | 向导雇佣系统 | 5 | C09 |
| C11 | 背包系统 | 4 | C08 |
| C12 | 事件数据结构 | 3 | - |
| C13 | 事件加载器（JSON） | 4 | C12 |
| C14 | 事件触发器（条件判断） | 5 | C13 |
| C15 | 事件对话框UI | 5 | C14 |
| C16 | 季节系统 | 4 | C03 |
| C17 | 地形切换 | 3 | C16 |
| C18 | Cho协助逻辑 | 4 | C10 |
| C19 | GPS损坏剧情 | 2 | C18 |
| C20 | 结局场景 | 2 | C19 |
| C21 | Steam SDK集成 | 6 | C02 |
| C22 | 成就系统 | 4 | C21 |
| C23 | 音效/音乐 | 4 | C01 |
| 合计 |  | 85小时 |  |

6.2 内容任务

| 编号 | 任务 | 预估小时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 编写42个事件详细文本 | 10 | events.json |
| A02 | 四个路段背景图 | 8 | 4张图片 |
| A03 | 季节特效（雨/热浪） | 4 | 粒子效果 |
| A04 | 村庄/交易界面素材 | 4 | UI图片 |
| A05 | 成就图标（15个） | 3 | 15个图标 |
| A06 | 游戏图标/封面图 | 2 | 1张主图 |
| A07 | 宣传片制作 | 8 | 1分钟视频 |
| A08 | 商店页面文案 | 3 | 描述文本 |
| 合计 |  | 42小时 |  |

6.3 测试任务

| 编号 | 任务 | 预估小时 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 最简模式完整通关测试 | 4 |
| T02 | 普通模式完整通关测试 | 6 |
| T03 | 硬核模式测试 | 8 |
| T04 | 边界情况测试（状态归零） | 4 |
| T05 | 存档/读档测试 | 2 |
| T06 | Steam功能测试 | 2 |
| 合计 |  | 26小时 |

6.4 总计

- 代码：85小时

- 内容：42小时

- 测试：26小时

- 总计：153小时

按每周投入20小时计算，约7.5周完成核心开发，加上测试和打磨，2-3个月可发布。

七、里程碑与交付物

| 里程碑 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1：原型完成 | 第2周末 | 可运行基础版本（时间循环+状态栏） |
| M2：核心系统完成 | 第4周末 | 经济系统+向导雇佣+背包 |
| M3：事件系统完成 | 第6周末 | 42个事件可触发、选择 |
| M4：内容完成 | 第8周末 | 完整860天剧本可玩 |
| M5：Steam版本 | 第10周末 | 可上架的Steam游戏 |

八、Steam商店页面规划

8.1 基础信息

- 游戏名称：徒步亚马逊：赛博徒步（英文名：Walking the Amazon: Cyber Trek）

- 类型：生存模拟、轻度策略、点击决策

- 标签：#Survival, #Exploration, #Management, #Atmospheric, #Choices Matter

- 定价建议：$9.99（首发折扣$7.99）

8.2 成就列表（草案）

| 成就 | 条件 |
| --- | --- |
| 安第斯征服者 | 完成路段一 |
| 红色区域穿越者 | 完成路段二 |
| 巴西幸存者 | 完成路段三 |
| 大西洋之子 | 完成路段四（通关） |
| 一毛不拔 | 全程从未砍价雇佣向导 |
| 慈善家 | 剩余资金超过500美元通关 |
| 药罐子 | 得过所有疾病 |
| 铁人 | 硬核模式通关 |
| 最好的朋友 | Cho全程陪伴 |

8.3 商店描述文案（草案）

860天，9700公里，一个人的亚马逊。

《徒步亚马逊：赛博徒步》是一款基于真实经历的轻度生存模拟游戏。你将扮演探险家埃德·斯塔福德，从秘鲁安第斯山脉的冰川出发，徒步穿越世界上最危险的雨林，最终抵达大西洋。

特色：

- 🏔️ 真实路线：基于埃德·斯塔福德的史诗级徒步

- 🌦️ 季节循环：经历两轮旱季/雨季，气候动态变化

- 🎒 硬核生存：管理体力、饥饿、口渴、疾病

- 💰 经济策略：有限的资金，需要明智地雇佣向导和购买物资

- 🎲 随机事件：42+种事件，每次旅程独一无二

- ⏱️ 赛博徒步：轻度交互，860分钟走完860天

8.4 截图建议

- 主界面（状态栏+时间+背景）

- 事件对话框（高原反应选项）

- 村庄交易界面

- 向导雇佣砍价界面

- 雨季洪水场景

- 终点海滩胜利画面

九、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Godot学习曲线 | 中 | 中 | 先做极简原型，第1周只实现时间循环 |
| 事件数量不足 | 低 | 中 | 42个核心事件可保证基础体验，后续免费更新增加 |
| 平衡性问题 | 中 | 中 | Early Access期间收集反馈，快速调整 |
| Steam审核失败 | 低 | 高 | 提前阅读Steamworks文档，准备好所有素材 |
| 销量不佳 | 中 | 高 | 控制开发成本（153小时），定位小众市场 |

十、开发环境与工具

| 用途 | 工具 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 游戏引擎 | Godot 4.2+ |  |
| 代码编辑 | VSCode + Godot插件 | 免费 |
| 图像处理 | GIMP / Photoshop | 免费/付费 |
| 音效制作 | Audacity + 免费音效库 | 免费 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 免费 |
| 项目管理 | Trello / Notion | 免费 |
| 宣传片制作 | DaVinci Resolve | 免费 |